التوقيت الزمني الزمني لإنجاز التعديلات المطلوبة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التغذية الراجعة – مركز معاً | | | التوقيت الزمني المطلوب لإنجاز التعديلات من قبل شركة المطورون | |
| رقم الجزء من التعديلات | أولويات إنجاز التعديلات | اسم الملحق الذى يوضح التغذية الراجعة | مدة العمل المطلوبة (يوم عمل) | التاريخ المتوقع لتسليم التعديلات |
| الجزء الأول والثاني | أولوية ثانية | Annex 01-Feedback (1&2) | ٢ | ١١\٤\٢٠٢١ |
| الجزء الثالث | أولوية أولى | Annex 02-Feedback (3) | ٤ | ١٥\٤\٢٠٢١ |
| الجزء الرابع | أولوية ثالثة | Annex 03-Feedback (4) | ١ | ١٧\٤\٢٠٢١ |
| الجزء الخامس (2&1) | أولوية أولى | Annex 04-Feedback (5) | ٣ | ٢١\٤\٢٠٢١ |
| تصميم كافة واجهات النظام الداخلية والخارجية | سيتم مناقشتها في وقت لاحق فور الانتهاء من استكمال كافة التعديلات على الموقع الإلكتروني. | | | |
| تعديلات تطبيق الهاتف المحمول | عالق لحين استكمال كافة التعديلات على الموقع الإلكتروني لأن تنفيذ تعديلات التطبيق سيتم بما يتلاءم مع الشكل النهائي المعتمد لآلية عمل الموقع الالكتروني. | | | |